ПРОЕКТ

озеленения пришкольной территории

МБОУ «Шаховская СОШ»

Подготовила:

учитель технологии Съедина Т.А.

Шахово - 2013

2013-2014 год

Обоснование проекта.

Благоустройство территории играет важную роль в жизни человека - красиво устроенные клумбы, малые формы, элементы ландшафта оказывают влияние на настроение человека, его здоровье и настроение, создают благоприятный микроклимат.

В настоящее время большое внимание придается благоустройству и озеленению территорий, прилегающих к образовательным учреждениям. В школе все должно быть пронизано стремлением к красоте. Ребят необходимо учить ее чувствовать, понимать, ценить и, что самое главное, творить красоту. Нужно делать все, чтобы само помещение школы, ее территория были притягательными, в чем-то волшебными. В школе и вокруг нее на воспитание ученика должен работать каждый квадратный метр.

МБОУ  «Шаховская СОШ» занимает общую площадь _________м2. На данной территории располагается здание школы,  спортивная площадка, учебно-опытный участок, фруктовый сад. Особенностью расположения учебного заведения является то, что оно является проходным. Поэтому состояние территории школы всегда в поле зрения жителей близлежащих домов и работников административных зданий. В 2011-2012 учебном  году в школе  были заменены  оконные блоки, но фасад здания не ремонтировался более 15 лет. И чтобы хоть как-то отвлечь внимание учащихся и гостей от осыпающейся со стен здания штукатурки,  необходимо как можно ярче и интересней благоустроить школьную территорию. Но как это сделать? Почему эта проблема стала актуальной на данный период? В чем ее важность? В рамках школьного конкурса  был разработан и представлен проект благоустройства школьной территории. В разработке проекта приняли участие ученики, родители и педагоги школы.

В ходе работы над проектом были выявлены следующие проблемы:

Необходимо  возвести изгородь, вокруг школы, тем самым окольцевать школьную территорию и сделать ее закрытой.

Асфальтная дорожка по школьному двору  разбита, нужно отремонтировать ее или заменить на тротуарную плитку.

Оборудовать зеленый класс для проведения в нем занятий ИЗО, природоведения, экологических мероприятий и просто, наблюдения за природой в весеннее-осенний период.

Оборудовать зоны отдыха скамейками, цветниками, малыми архитектурными формами.

Заложить аллею выпускников.

На территории школы много сорных кустарников, у многих деревьев — засохшие ветки, которые нужно убрать.

Цели и задачи  проекта

Цель:

Организация и проведение мероприятий по благоустройству территории школьного  двора в целях эстетического и практического вида фасада школы.

Задачи проекта:

1. Привлечение педагогов, учащихся школы и всего персонала к  вопросам улучшения эстетического оформления школы.

2. Выявление возможностей использования пришкольной территории для эстетического, экологического воспитания, ведения здорового образа жизни.

3. Формирование навыков и принципов осознанного, экологически целесообразного поведения в природе, культуры общения с окружающим миром, развитие эстетического и эмоционального отношения к природе;

4. Обучение школьников практическим способам и методам благоустройства дворовой территории,  внедрения современных достижений в области ландшафтного дизайна;

5. Активная пропаганда природоохранных знаний среди учащихся, персонала школы, родителей и гостей школы, приобщение широкого круга детей и взрослых к сохранению и приумножению природных ресурсов.

Выявив актуальность  проблемы для школы, поставив цели и задачи, которые предстоит решить в ходе этого проекта, дальше мы решили на практике реализовать свои планы. В ходе разработки проекта не только проанализировали собранную информацию, но и просчитали каким образом можно сдвинуть с мертвой точки эту проблему. Наметили программу действия. (перспективный план благоустройства. Приложение №1)

Акция благоустройства и озеленения традиционно проходит в школе каждый год в четыре этапа с января по октябрь. В ней участвуют ученики 1-11 классов.

Первый этап – январь - март: учащиеся разрабатывают проекты благоустройства школьной территории, озеленения и рационального использования пришкольного участка; проводится защита ученических проектов.

Второй этап – апрель – май: подготовка посадочного материала – семян овощей и цветов;

выращивание рассады; подготовка инвентаря; весенняя обработка почвы; работы по благоустройству школьной территории и прилегающей к ней площади, ремонт изгороди; обрезка кустарников; весенние посадки (реализация проектов); закладывание опытов.

Третий этап – июнь – август: уход за посадками на пришкольном участке: полив, прополка; опытническая работа; систематическая уборка урожая и его реализация.

Четвертый этап – сентябрь-октябрь. Уборка урожая и его реализация; сбор семян; осенняя обработка почвы; осенние посадки луковичных; подведение итогов опытнической работы, подготовка отчетов; праздник урожая, выставка даров природы, цветов, поделок из природного материала; награждение победителей.

Содержание и этапы  выполнения проекта

В 2013-14 годах планируется выделить несколько зон:

1-я зона – игровая:

- игровая площадка для учащихся начальных классов;

- «полоса препятствий» для учащихся 5-9 классов;

- площадка для игр с мячом

2-я зона – зеленая

- по фасаду школы,  вокруг спортплощадки;

- зеленый класс

3-я зона – зона отдыха:

- малые архитектурные формы

- аллея выпускников

4-я зона – пришкольный учебно-опытный  участок

Цели этой работы:

1.Разграничение зон школьной территории с целью  создания наиболее благоприятной экологической обстановки, улучшения санитарно-гигиенического режима на территории школы.

2.Создание условий для отдыха и игры учащихся  школы.

3.Создание условий для проведения спортивных игр учащихся основной и старшей школы и детям, проживающим возле школы.

4.Наиболее широкое использование пришкольной территории в учебном процессе и внеурочной работе.

Эскиз №1 «Озеленение и благоустройство зоны №1 – игровых площадок»

В 2013-2016 годах  необходимо:

Ежегодно спортивную площадку необходимо обновлять – косить траву, красить спортивные сооружения, перекапывать и досыпать песком  яму для прыжков в длину, проверять на прочность турники и  металлические конструкции полосы препятствий, а также проверять безопасность  площадки для игры в волейбол и баскетбол.

Намечено строительство малых форм - скамеек  для зрителей.

Ожидаемые результаты:

1.Улучшение экологической ситуации в школе и на прилегающих к ней территориях.

2.Возможность проведения уроков физкультуры на спортивной площадке.

3.Будут созданы условия для проведения игр и отдыха учащихся и взрослых.

Для выполнения этой части проекта потребуется:

1.Краска эмаль различных цветов;

2.Песок;

3.Доска и бревна для скамеек.

Эскиз № 2 «Озеленение и благоустройство зоны  №2 – зеленой зоны»

Зеленая зона вокруг школы — место отдыха и игр ребят не только нашей школы, но и ребятишек из детского садика. Деревья на  школьном дворе, тополь дрожащий, посаженные много лет назад, утратили привлекательность. Поэтому весной и осенью 2013 года планируем их обрезку и удаление сухих веток. Планируется высадка декоративных деревьев (туя) и кустарников (можжевельник), оформление клумб (проекты классов) вдоль центральной дорожки к входу в школу и по обе стороны от центрального входа.

Для наиболее тесного контакта ребенка с природой планируется создание зеленого класса

Ожидаемые результаты:

1.Создание наиболее благоприятных санитарно-гигиенических условий  для обучения, игр и отдыха детей.

2.Улучшение вида территории школы.

3.Использование кустарников и деревьев зеленой зоны в качестве наглядного материала для изучения флоры родного края.

Для выполнения этой части проекта потребуется:

Туя - 4 штук

Можжевельник – 4 штук

Семена однолетников

Клематис – 2 штуки

Дикий виноград – 4штуки

Шифер – 4 листа

Бревно – 4 штуки

Доска (20мм) – 1 куб

Эскиз №3 «Озеленение и благоустройство зоны №3 –зона отдыха»

Разбивка цветников. В зоне отдыха запланировано создать «Аллею выпускников». На аллее планируется разместить «Доску почёта» с информацией о выпускниках школы.

Необходимо установить скамейки в рекреационных зонах и садовые скульптуры в ландшафтных композициях.

Ожидаемые результаты:

1.Улучшится экологическая и эстетическая обстановка и санитарно-гигиеническое состояние школьной территории.

2.Цветники с весны до поздней осени будут радовать глаз.

3.Будут разработаны новые подходы к патриотическому воспитанию школьников, появится возможность наглядно показать результаты школы и школьников.

Для выполнения этой части проекта потребуется:

Садовые скульптуры (керамика) – 4 штуки;

Скамейки – 2 штуки;

Деревянные скульптуры;

Щепки – 100 кг;

Гранитная крошка – 50 ведер;

Каштаны – 5 саженцев.

Эскиз №4 «Озеленение и благоустройство зоны №4 – пришкольного участка»

Школьный учебно-опытный участок является материальной базой обучения биологии и существенной прибавкой к обеденному столу. Он дает возможность устанавливать связь теории с практикой, и предназначен для проведения теоретических и практических занятий, организации общественно-полезного и производительного труда, опытнической, природоохранной работы, экологического воспитания учащихся.

УОУ школы площадью  ____ соток представляет собой участок открытого грунта, разделенный на восемь секторов. Каждый сектор соответствует определенному отделу: полевой, коллекционный, цветочно-декоративный, плодово-ягодный, овощной, лекарственный, питомник и отдел начальной школы.

В 2013 году планируется:

1.Освоение заброшенных и не используемых ранее земель.

2.Перепланировка участка.

3.Посадка плодовых деревьев и кустарников взамен старых.

5. Обсадка УОУ с восточной и западной сторон кустами черной смородины, с севера – многолетней астрой, с южной – лилейником.

4.Разбивка цветников, обустройство миксбордеров.

Ожидаемые результаты:

1.Появится возможность использовать большие площади для организации отделов пришкольного участка.

2.Наиболее рациональное использование площадей участка.

3.Улучшится экологическая обстановка и санитарно-гигиеническое состояние школьной территории.

4.Появится возможность использования флоры как наглядного материала в учебной и вне учебной деятельности.

5.Цветники и декоративные кустарники с ранней весны до поздней осени будут радовать глаз.

6.Охрана здоровья и жизни учащихся.

Для выполнения этой части проекта потребуется:

Саженцы яблони – 4 штуки;

Саженцы груши – 4 штуки;

Смородина черная – 16 кустов

Для благоустройства  территории использовать необходимо только экологически чистый материал, цветы не должны вызывать аллергических реакций  у  обучающихся. Камень и дерево самый чистый  экологический материал, поэтому его необходимо использовать  в композициях как можно шире.

Пришкольная территория является эффективным продолжением и дополнением традиционного учебно-воспитательного процесса, экспериментальной и исследовательской деятельности.

На свежем воздухе  проводятся массовые внеклассные мероприятия: общешкольные сборы и линейки, вечера выпускников, ярмарки, спортивные соревнования.
  	В любое время года на школьном дворе ведутся природоохранные работы: осенью развешиваются кормушки, проводятся экологические субботники по очистке территории; зимой ребята подкармливают птиц; весной обновляется видовой состав растительности, проводится природоохранная пропаганда среди учащихся и взрослого населения микрорайона. В летний период   на его территории школьники проходят трудовую практику (уборка территории, уход за растениями). Учащиеся, посещающие летний школьный лагерь, проводят конкурсы рисунков на асфальте, спортивные соревнования и эстафеты, «уроки» по изучению правил дорожного движения.
        Данные формы работы с учащимися сочетают в себе не только элементы обучения, но и значительно расширяют кругозор школьников, укрепляют межпредметные связи и способствуют развитию любознательности и наблюдательности учащихся. Таким образом, наш школьный двор вносит свой посильный вклад в формирование потребности общения с природой.